## Slide 1: APROBACIÓN DEL PMF Y PA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN LA REGIÓN
Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Mayo 2023

## Slide 2: REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DEL PMF Y PA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN LA REGIÓN
Deben ser tramitados por la Red de Salud o la Municipalidad correspondiente.
Los documentos deben guardar coherencia:
a. Cartera de Servicios
b. Programa Médico Funcional
c. Programa Arquitectónico
d. Planteamiento arquitectónico o anteproyecto

## Slide 3: Inicio de trámites
PROGRAMA MÉDICO FUNCIONAL
(ambientes - cantidad)
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO (dimensiones)
PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO (distribución de ambientes -Norma)
Cartera de servicios (actividades)

## Slide 4: PASOS
 | ACTIVIDAD | REQUISITOS | REVISADO Y APROBADO | TRAMITADO
1 | APROBACIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO FUNCIONAL | Cartera de Servicios revisado y con el VºBº de la Dirección de Intercambio Prestacional, Organización y Servicios. | DIRECCIÓN SERVICOS DE INTERCAMBIO PRESTACIONAL Y SALUD | MUNICIPALIDAD O RED DE SALUD CORRESPONDIENTE
 |  | Propuesta del Programa Médico Funcional (PMF) (Utilizando los Valores Referenciales del Volumen de Producción Optimizada de los Servicios de Salud) |  | 

## Slide 5: Pasos
2 | APROBACIÓN DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO | Programa Médico Funcional (PMF) aprobado por la Dirección de Intercambio Prestacional y Servicios | OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO (Unidad de Inversiones y Cooperación Internacional) | MUNICIPALIDAD O RED DE SALUD CORRESPONDIENTE
 |  | Propuesta del Programa Médico Arquitectónico (PMA) |  | 

## Slide 6: Pasos
3 | APROBACIÓN DEL PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO O ANTEPROYECTO | Programa Arquitectónico (PMA) aprobado por la Unidad de Inversiones de la Oficina de Planeamiento Estratégico | OFICINA DE PLANEAMIENTO (Unidad de Inversiones y Cooperación Internacional) | MUNICIPALIDAD O RED DE SALUD CORRESPONDIENTE
 |  | Documentos de saneamiento del predio a intervenir |  | 
 |  | Constancia de priorización del proyecto otorgado por la Red de Salud correspondiente |  | 
 |  | Memoria descriptiva |  | 
 |  | Anteproyecto: |  | 
 |  | 1. Plano de ubicación y localización |  | 
 |  | 2. Plano de distribución |  | 
 |  | 3. Plano de cortes y elevación |  |